التاريخ :	
      QZ6ZQ
      
      
      
      	           					الإشارة:.................

السادة بنك ابو ظبي الاول .....قروض الاسكان للمواطنين              المحترمين

تحية طيبة و بعد ........

الموضوع : ملاحظات استلام ابتدائي

| QZ1ZQ | : | رقم المشروع |
| --- | --- | --- |
| QZ2ZQ | : | اسم المالك |
| QZ3ZQ | : | اسم الاستشاري |
| QZ4ZQ | : | اسم المقاول |
| QZ5ZQ |  | موقع المشروع |

بتاريخ 
      
      
      
      
          الكشف على المشروع المذكور اعلاه بوجود المقاول والمالك وتم وضع الملاحظات الاتيه :

الأعمال الخارجية والنظافة  :

  - تنظيف موقع العمل من جميع المخلفات والأوساخ وجميع عدد المقاول وأغراضه حسب الأصول

  - تنظيف أعمال الفيلا من الداخل بواسطة شركة نظافة وإزالة جميع المخلفات والزوائد وجميع الأغراض حسب الأصول وذلك حتى يتسنى لنا الكشف وإستلام الأعمال بالشكل الصحيح

  - تنظيف أعمال الحجر الخارجي من الزوائد والعوائق والإسمنت

  - تقفيل أعمال الإنترلوك وانهائها حسب الأصول في الأماكن التي تلزم وملئ الفراغات بالرمل الأحمر حسب الأصول

  - تنظيف سطح الفيلا  من المخلفات وأماكن الجرجوريات من الأتربة والعوالق حسب الأصول

الأعمال الكهربائية :

- تركيب أعمال السوكيتات الخارجية على سطح الفيلا ووتر برروف حسب الأصول

- تشغيل المكيفات واختبارها

- اختبار المضخات

أعمال التغذية والصرف :

- تنظيف الحمامات وتهيئتها للتشغيل وتثبيت الخلاطات بالشكل الصحيح  الأصول

- تركيب الخزانات وعزل البايبات على السطح حسب الاصول

أعمال الألمنيوم والأبواب الحديدية :

- تركيب سيلكون حول النوافذ الألمنيوم وانهاء اعمال الالمنيوم حيث يلزم وإعادة تركيب سيلكون في الأماكن التي ظهر منها

- انهاء اعمال تشطيب الابواب والمطابخ

أعمال التشطيبات :

- ترويب البراطيش الداخلية والخارجية حيث يلزم حسب الأصول

- إصلاح البرطاش لباب السطح

- على المقاول إنهاء الملاحظات أعلاه خلال ثلاثة أيام عمل وإخطارنا بها و سيتم  إعادة الكشف على المشروع بعد إنهاء الملاحظات أعلاه

الاستشاريQZ7ZQ